Diario de Proyecto - InCube

Florida universitaria | Carrer del Rei En Jaume I, 2, 46470 Catarroja, Valencia

Proyecto integrado

dam2

2023

**Product Owner:** *Jaime Calvo*

**Scrum Master:** *Rafael Raga*

**Developer Team:** *Santiago Estrela, Roberto Martínez, Eduardo Calvo*

**Primera reunión (30/01/2023)**

**Asistentes:** *Jaime Calvo, Santiago Estrela, Rafael Raga, Roberto Martínez.*

**Ausentes:** *Eduardo Calvo.*

Hemos dejado claro objetivos globales a tener en cuenta para lo largo de la semana. Para empezar, **Rafael** ha informado de que Roberto Sanz, el día miércoles 1 de febrero nos dará instrucciones sobre las funciones a programar del Arduino. **Jaime** y **Santiago** han informado que se encargaran del apartado del Front End, **Roberto** se encargará del apartado de Back End, y Rafael investigara respecto a los componentes **(Pantalla Tutorial y Puntos de pasar de página)** que necesitamos para el proyecto. Queda pendiente una reunión con Eduardo para definir su rol durante la semana.

Ha sido creado el Trello y se han definido las tareas de hoy, la reunión ha sido grabada y esta subida en Teams.

**Actualización de final de Sesión**

* Generadas pantallas de **Log In** y **Home** mediante Expo-Snack.
* Planteado el diseño de la Base de Datos, hemos concluido en el uso de una BBDD No-SQL con **MongoDB**.
* Investigado como **añadir gráficos** a las pantallas de nuestra aplicación con la información que recibiremos del Arduino.
* Hemos conseguido generar gráficos en la pantalla de Home, se deberá implementar la información de la API para próximas sesiones.